MINUTA DE REUNIÃO E DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO

Agiliza Transparência

Data da reunião: 10 de agosto de 2026

Projeto: Agiliza Transparência

Participantes:

Alessandra Aguiar

Steferson

Thiago

Enzo Frazão Vencio

Finalidade do documento: registrar as definições realizadas durante a reunião de acompanhamento do desenvolvimento e orientar a continuidade dos trabalhos pela equipe responsável pelo sistema.

# 1. OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo revisar aspectos funcionais e estruturais do Agiliza Transparência, alinhar decisões relacionadas ao fluxo de informações, aos perfis de usuários, à definição dos objetos e seus metadados, à integração com outras soluções utilizadas na gestão da transparência e às próximas entregas de desenvolvimento.

As definições registradas neste documento deverão ser consideradas como referência para as próximas etapas do projeto e para a elaboração, revisão e validação das soluções propostas pela equipe.

# 2. INTEGRAÇÃO COM O SIMONI

Ficou definido que o Agiliza Transparência deverá consumir informações provenientes do SIMONI.

Para viabilizar essa integração, deverá ser considerada uma configuração de informações estruturada a partir da relação entre:

os objetos e informações definidos no Tesauro;

as respectivas áreas e localizações no Portal da Transparência;

os dados necessários para operacionalização das coletas no Agiliza.

- O objetivo é evitar a duplicação desnecessária de cadastros e permitir que informações já estruturadas na camada de gestão e monitoramento possam ser utilizadas pelo Agiliza na configuração e execução dos ciclos de coleta.

- Ressalta-se, entretanto, que a configuração atual do SIMONI não comporta integralmente essa nova proposta de integração e estruturação das informações. Em razão disso, foi concebida uma proposta de expansão do SIMONI, com novo layout e reorganização de suas funcionalidades, de forma a adequá-lo ao novo modelo de monitoramento, relacionamento informacional e integração com o Agiliza Transparência.

## Essa proposta já se encontra materializada em protótipo próprio, atualmente disponível para validação e evolução, e deverá ser considerada como referência para a futura integração entre os sistemas.

## Dessa forma, a integração prevista para o Agiliza deverá considerar a arquitetura proposta para o novo SIMONI, e não se limitar às funcionalidades disponíveis na versão atualmente em uso.

## 2.1 Diretriz para desenvolvimento

A equipe deverá considerar que o Agiliza deve prever uma estrutura de integração que permita ao Agiliza reconhecer e utilizar os dados necessários à criação e execução das coletas.

Também deverá ser considerada a necessidade de manutenção da identificação e da versão dos objetos recebidos, de modo que alterações futuras possam ser rastreadas adequadamente.

# 3. ESTRUTURA DOS OBJETOS, METADADOS, TIPOS E VARIÁVEIS

Foi identificada a necessidade de revisão da forma como o Agiliza apresenta e organiza a organização visual dos objetos e de seus metadados.

Deverá ser proposto um novo layout para definição dos metadados do objeto, buscando tornar mais clara a configuração das informações que compõem cada coleta.

Durante essa revisão, deverá ser novamente observada e explicitada a diferença entre:

objeto;

metadado;

tipo fixo;

tipo variável.

Esses conceitos não deverão aparecer de maneira ambígua ou intercambiável na interface.

## 3.1 Diretriz para desenvolvimento

Antes da consolidação definitiva das telas relacionadas ao cadastro e à configuração das informações, a equipe deverá:

identificar os campos atualmente utilizados;

verificar a função de cada campo;

separar conceitualmente objeto, metadado e tipo;

propor uma organização mais clara dessas informações;

apresentar novo mockup da configuração do objeto.

A interface deverá refletir o modelo de informação definido, e não o contrário.

# 4. REVISÃO DOS MOCKUPS

Os mockups atuais deverão ser revistos à luz das decisões tomadas nesta reunião.

A revisão deverá priorizar principalmente:

configuração dos objetos;

definição e visualização dos metadados;

diferenciação entre tipos fixos e variáveis;

perfis de usuários;

permissões;

fluxos específicos de cada perfil;

formação e execução dos ciclos de coleta;

integração das informações provenientes do SIMONI;

visualização executiva das informações geradas pelo sistema.

## 4.1 Validação prévia das novas telas

Para esta etapa, não será necessário desenvolver imediatamente um protótipo navegável das novas telas ou alterações propostas.

Antes de investir na implementação da navegação e dos comportamentos do sistema, a equipe deverá apresentar mockups simplificados, suficientes para validar:

estrutura da tela;

hierarquia das informações;

campos necessários;

organização dos componentes;

ações disponíveis ao usuário;

distribuição e priorização do conteúdo;

relação da tela com o fluxo correspondente.

Os mockups poderão ser estáticos e apresentar menor nível de detalhamento visual, desde que permitam compreender com clareza a solução proposta.

O objetivo é realizar uma validação funcional e estrutural antes da implementação, reduzindo retrabalho decorrente de alterações em telas já desenvolvidas.

## 4.2 Sequência de validação

Para novas telas ou alterações relevantes, deverá ser utilizada preferencialmente a seguinte sequência:

- Definição do requisito ou regra de negócio;

- Mockup simplificado da solução;

- Validação da proposta;

- Ajustes necessários;

- Consolidação visual da tela;

- Implementação no protótipo navegável ou no sistema.

A elaboração de protótipos navegáveis deverá ocorrer principalmente após a validação das decisões estruturais da interface, salvo quando a própria interação ou navegação for o objeto específico da validação.

Dessa forma, o esforço de desenvolvimento deverá ser direcionado primeiro para a validação da solução e, posteriormente, para sua implementação.

# 5. PERFIS DE USUÁRIO E PERMISSÕES

Foi discutida a necessidade de reorganização dos perfis de acesso ao Agiliza.

Deverá existir um perfil com acesso amplo às funcionalidades administrativas do sistema, concentrando as permissões necessárias à gestão do Agiliza.

Além desse perfil, o sistema deverá contemplar diferentes participantes do processo de coleta, entre eles:

administração/gestão do sistema;

gabinete – como observador;

pontos focais – como responsáveis formais na UG;

respondentes técnicos;

disponibilização de informações espontâneas – sem abertura de ciclo pela SEATRAN.

O respondente técnico não necessariamente corresponde a um usuário com função administrativa específica, podendo ser o agente indicado para fornecer determinada informação dentro de um ciclo.

## 5.1 Diretriz para desenvolvimento

A equipe deverá evitar a criação de permissões de forma isolada diretamente nas telas. Primeiro deverá ser elaborada uma matriz de perfis e permissões, identificando, para cada perfil, quais operações poderão ser realizadas.

Entre as operações que deverão ser avaliadas estão:

visualizar ciclos;

criar ciclos;

configurar ciclos;

visualizar solicitações;

encaminhar solicitações;

indicar ou alterar respondente;

responder solicitações;

anexar informações ou evidências;

acompanhar andamento;

validar respostas;

concluir etapas;

encerrar ciclos;

administrar cadastros;

administrar usuários e permissões.

A matriz deverá ser apresentada para validação antes de sua implementação

Quem pode fazer o que no Agiliza?

| Ação no Agiliza | Administrador | Gabinete | Ponto focal | Respondente técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visualizar ciclo |  |  |  |  |
| Criar ciclo |  |  |  |  |
| Configurar coleta |  |  |  |  |
| Responder solicitação |  |  |  |  |
| Alterar respondente |  |  |  |  |
| Validar resposta |  |  |  |  |
| Encerrar ciclo |  |  |  |  |
| Gerenciar usuários |  |  |  |  |

# 6. PONTO FOCAL, GABINETE E RESPONDENTE TÉCNICO

A modelagem do sistema deverá distinguir os diferentes papéis institucionais envolvidos no atendimento das solicitações.

Especial atenção deverá ser dada à relação entre Gabinete → Ponto focal → Respondente técnico.

Esses atores não deverão ser tratados automaticamente como equivalentes. O sistema deverá reconhecer que o ponto focal exerce uma função específica no fluxo, enquanto o respondente técnico poderá variar de acordo com a informação solicitada.

## 6.1 Diretriz para desenvolvimento

Os fluxos deverão representar claramente:

quem recebe inicialmente a demanda;

quem acompanha a demanda;

quem pode encaminhá-la;

quem efetivamente responde;

quem pode substituir ou indicar outro responsável;

para quem a informação retorna após o atendimento.

Essas regras deverão ser refletidas posteriormente nas permissões do sistema.

# 7. FLUXOS DISTINTOS

## Ficou registrada a necessidade de trabalhar com fluxos distintos, em vez de assumir que todos os usuários percorrem o mesmo caminho dentro do Agiliza. Os fluxos deverão ser definidos de acordo com:

perfil do usuário;

## a função desempenhada;

## a etapa do ciclo;

## tipo de ação realizada.

## Essa diferenciação deverá ser aplicada principalmente aos atores externos à gestão central do sistema, como pontos focais e respondentes técnicos, cujas ações, responsabilidades e acessos deverão refletir o papel desempenhado em cada etapa do ciclo.

## No âmbito da SEATRAN, entretanto, não haverá segregação interna de acessos por níveis administrativos. O perfil administrador da SEATRAN deverá possuir acesso amplo às funcionalidades do Agiliza, podendo assumir, quando necessário, as ações e visualizações disponíveis aos demais perfis.

## Assim, o administrador da SEATRAN funcionará como um perfil de acesso integral, enquanto os demais usuários terão permissões e fluxos compatíveis com suas atribuições específicas no processo de coleta.

## 7.1 Diretriz para desenvolvimento

Antes da implementação definitiva das telas, deverão ser representados os principais fluxos do sistema.

No mínimo, deverão ser diferenciados:

- fluxo de configuração da coleta;

- fluxo de abertura ou início do ciclo;

- fluxo do ponto focal;

- fluxo do respondente técnico;

- fluxo de acompanhamento;

- fluxo de validação e conclusão;

- fluxo administrativo.

Quando uma mesma ação possuir comportamento diferente conforme o perfil, essa diferença deverá estar explicitada.

# 8. FLEXIBILIDADE DO FLUXO OPERACIONAL

O Agiliza deverá comportar as necessidades reais da operação e não impor um fluxo excessivamente rígido que dificulte o atendimento das demandas.

A modelagem deverá equilibrar:

padronização do processo;

rastreabilidade;

controle de responsabilidades;

flexibilidade operacional.

Sempre que houver necessidade de flexibilização do fluxo, o sistema deverá preservar:

identificação de quem realizou a ação;

data da ação;

situação anterior;

situação posterior;

responsável atual pela demanda;

histórico do encaminhamento.

Flexibilidade não deverá significar perda de rastreabilidade.

# 9. DELIMITAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES DOS SISTEMAS

Durante o desenvolvimento, deverá permanecer clara a separação entre aquilo que pertence ao Agiliza e aquilo que pertence aos demais sistemas relacionados ao processo.

Sempre que surgir uma nova funcionalidade, deverá ser feita a pergunta: “Esta ação pertence ao Agiliza ou deve ocorrer em outro sistema?”

Essa análise é necessária para evitar sobreposição de funções e crescimento desordenado da solução.

De maneira geral, as funcionalidades do Agiliza deverão permanecer concentradas na operacionalização das coletas e de seus respectivos ciclos, enquanto informações estruturantes provenientes de outros sistemas poderão ser consumidas por integração quando possível.

# 10. CICLO DE COLETA

Os conceitos de ciclo, início, andamento e encerramento deverão ser melhor explicitados na modelagem funcional e nos mockups (consultar IN atualizada).

A equipe deverá observar quais ações:

antecedem a abertura do ciclo;

efetivamente iniciam o ciclo;

ocorrem durante sua execução;

caracterizam sua conclusão;

podem provocar reabertura, devolução ou novo encaminhamento.

O ciclo deverá ser entendido como uma unidade operacional rastreável no sistema.

# 11. DASHBOARD EXECUTIVO ILUSTRATIVO

Deverá ser elaborado um dashboard executivo ilustrativo do Agiliza Transparência, com o objetivo de demonstrar, de forma sintética e visual, como as informações geradas pelos ciclos de coleta poderão ser apresentadas para acompanhamento gerencial.

Nesta etapa, o dashboard poderá utilizar dados simulados ou ilustrativos, desde que represente de forma coerente a lógica operacional do sistema e os indicadores que poderão ser acompanhados futuramente.

O dashboard deverá priorizar uma visão executiva, permitindo identificar rapidamente a situação geral das coletas e os principais pontos de atenção.

A proposta deverá considerar, entre outros elementos:

quantidade de ciclos em andamento;

quantidade de ciclos concluídos;

ciclos pendentes ou atrasados;

quantidade de solicitações enviadas;

solicitações respondidas e não respondidas;

distribuição das demandas por órgão ou unidade;

situação das respostas;

prazos próximos do vencimento;

principais pendências;

evolução das coletas ao longo do tempo;

indicadores capazes de evidenciar gargalos ou unidades que demandem atenção;

ranking de Ugs engajadas vs desengajadas.

O dashboard deverá evitar excesso de elementos gráficos ou indicadores sem utilidade gerencial.

A visualização deverá permitir que o usuário com perfil executivo compreenda rapidamente o que está acontecendo, onde estão os principais problemas e quais situações exigem atenção.

## 11.1 Diretriz para desenvolvimento

Nesta etapa, a prioridade será apresentar uma proposta visual e funcional, não sendo necessária, inicialmente, a implementação completa de todas as regras de cálculo ou integrações necessárias à geração dos indicadores.

O dashboard poderá ser apresentado inicialmente como mockup simplificado e estático, seguindo a mesma lógica de validação prévia estabelecida na seção 4 deste documento.

Para cada indicador proposto, a equipe deverá indicar:

que o indicador representa;

- qual informação será utilizada para calculá-lo;

- qual deverá ser a origem futura do dado;

- se haverá possibilidade de detalhamento por meio de clique ou outra interação;

- quais perfis de usuário deverão ter acesso à visualização.

Após a validação do modelo executivo, os indicadores poderão ser detalhados tecnicamente e vinculados aos dados reais do sistema.

# 12. ENTREGAS ESPERADAS DA EQUIPE

Como encaminhamento da reunião, a equipe deverá preparar para validação:

novo mockup simplificado da definição dos metadados do objeto;

proposta de diferenciação visual e funcional entre tipo fixo e variável;

matriz de perfis e permissões;

representação dos fluxos distintos por perfil;

proposta de funcionamento da relação entre gabinete, ponto focal e respondente técnico;

identificação das informações que o Agiliza deverá receber do SIMONI;

indicação das funcionalidades que permanecem próprias do Agiliza;

revisão, inicialmente em formato simplificado, dos mockups impactados pelas decisões registradas neste documento;

mockup simplificado de dashboard executivo ilustrativo do Agiliza Transparência, acompanhado da indicação dos principais indicadores e de suas respectivas fontes de dados futuras.

Nesta etapa, não é exigida a transformação de todas essas propostas em protótipo navegável. A prioridade é validar concepção, estrutura, fluxo e conteúdo antes de direcionar esforço para a implementação das telas.

# 13. ORDEM RECOMENDADA DE EXECUÇÃO

## 13.1 Modelo de informação

Definir objeto, metadados, fixos e variáveis.

## 13.2 Integração

Identificar como e quais informações serão recebidas do Novo SIMONI e como serão utilizadas pelo Agiliza.

## 13.3 Perfis e permissões

Definir os atores e elaborar a matriz de permissões.

## 13.4 Fluxos

Representar os diferentes caminhos percorridos por cada perfil.

## 13.5 Regras de negócio

Formalizar comportamentos, restrições e transições do ciclo.

## 13.6 Mockups simplificados

Representar as novas telas e alterações necessárias em nível suficiente para validação funcional e estrutural.

## 13.7 Validação

Submeter as propostas para análise e realizar os ajustes necessários antes da implementação.

## 13.8 Consolidação visual e prototipação

Após a validação, aprimorar as interfaces e, quando necessário, incorporá-las ao protótipo navegável.

## 13.9 Implementação

Realizar as alterações correspondentes no sistema após a consolidação das decisões estruturais, funcionais e visuais.

# 14. ORIENTAÇÃO GERAL PARA A CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO

As decisões desta reunião deverão ser utilizadas como referência para as próximas entregas.

Sempre que surgir uma dúvida que possa alterar:

o modelo dos dados;

os papéis dos usuários;

as permissões;

o fluxo do ciclo;

a responsabilidade de outro sistema;

uma regra de negócio já definida;

a interpretação ou finalidade de um indicador executivo.

A questão deverá ser apresentada para validação antes da implementação. Nesta fase, não se espera que toda nova proposta seja imediatamente desenvolvida em forma de protótipo navegável. Sempre que possível, a equipe deverá primeiro materializar a solução de maneira simples, por meio de mockup estático ou representação equivalente, para que a decisão possa ser analisada e corrigida com baixo custo de retrabalho.

A prioridade não é apenas acrescentar novas telas ou funcionalidades, mas garantir que o Agiliza Transparência possua uma estrutura funcional coerente, rastreável e compatível com o processo real de coleta de informações, além de oferecer condições para acompanhamento gerencial do processo.

Registro: este documento consolida os principais pontos discutidos e definidos na reunião de 10 de agosto de 2026 e servirá como documento norteador para a continuidade do desenvolvimento do Agiliza Transparência.