GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

SECRETARIA ADJUNTA DE TRANSPARÊNCIA

MINUTA DE REUNIÃO

Evolução do sistema de coleta e consolidação de informações para transparência

| Data | 31/08/2026 |
| --- | --- |
| Horário | 10H |
| Local/Plataforma | presencial |
| Participantes | Steferson, Thiago, Alessandra, Talita, Enzo |
| Objetivo | Discutir a evolução do sistema agiliza e consolidação de informações para transparência, com foco na estruturação da entrada de dados, diferenciação de objetos, redução do esforço de preenchimento, governança do catálogo e preparação do projeto para implementação em sprints. |

# 1. Síntese da reunião

A reunião teve como objetivo consolidar decisões e pontos de atenção relacionados à evolução do sistema de coleta e consolidação de informações para transparência. As discussões concentraram-se na diferenciação entre tipos de objeto, no fluxo de coleta, na experiência do usuário, na consolidação de dados, na redução do esforço de preenchimento, na governança do catálogo e na preparação do projeto para implementação incremental em sprints. Também foram apresentados avanços do protótipo, ajustes de fluxo e possibilidades de geração de extratos e agregações históricas.

# 2. Objetos fixos e variáveis

Ficou estabelecida como distinção central do sistema a separação entre objeto fixo e objeto variável. O objeto fixo possui formato previamente conhecido, padronizado e, em regra, associado a planilha estruturada, o que permite maior controle e aplicação de validações automáticas. O objeto variável, por sua vez, admite alterações de formato conforme a necessidade da coleta e pode comportar anexos e diferentes modalidades de envio, como PDF, Excel ou CSV.

Foi reforçado que essa distinção não deve ser tratada apenas como uma diferença de interface. O tipo de objeto interfere diretamente na forma de recebimento, no tratamento do dado, nas validações aplicáveis e no próprio fluxo de coleta. Assim, o sistema deverá refletir essa separação de forma explícita, evitando a adoção de um único comportamento para objetos com características distintas.

# 3. Fluxo de coleta e experiência do usuário

O protótipo apresentado contemplou o acesso por link, o cadastro inicial, a confirmação de dados e a entrada no painel correspondente ao ciclo de coleta. A equipe discutiu a necessidade de ampliar a segurança desse acesso, considerando que um link aberto pode ser reutilizado de forma indevida ou permitir preenchimentos com baixo grau de confiabilidade.

Foram consideradas alternativas de validação por e-mail, CPF, matrícula e associação com a unidade gestora, preservando-se como requisito a simplicidade do processo para o usuário. Também foi revisada a etapa de preenchimento das planilhas, com a indicação de que o modelo deve orientar o usuário e, ao mesmo tempo, impedir alterações que comprometam a estrutura esperada, como renomeação de colunas, mudança de layout ou envio de arquivos fora do padrão definido.

Quanto à ausência de informação, foi debatida a criação de um mecanismo específico para registrar que o órgão não possui determinado dado. A intenção é evitar o uso de uma ocorrência genérica e dispensar a edição manual da planilha apenas para informar a inexistência do conteúdo solicitado.

# 4. Extratos, consolidação e histórico

Foi registrada como necessidade relevante a geração de extratos ao encerramento de cada ciclo, contendo, no mínimo, a identificação de quem respondeu, quem não respondeu e quais informações foram efetivamente consolidadas. O extrato poderá subsidiar o encerramento do processo correspondente no SEI, além de atender demandas de prestação de contas, transparência, auditoria e comprovação de conformidade institucional.

Além do fechamento individual por ciclo, o sistema deverá manter histórico agregado para consultas posteriores, permitindo filtragem por unidade gestora (UG), ciclo, tipo de objeto e período. A orientação é evitar que análises futuras dependam da abertura de processos isolados, concentrando as informações em repositório único e estruturado, com capacidade de sustentar relatórios anuais e análises históricas mais amplas.

# 5. Planilhas, extração automática e redução de esforço

A equipe reconheceu como ponto crítico o esforço exigido dos órgãos para preenchimento de planilhas extensas, especialmente em ciclos com muitos campos ou grande volume de documentos. Como diretriz, foi proposta a simplificação das planilhas, mantendo apenas os campos efetivamente necessários ao envio e transferindo, sempre que viável, parte do tratamento para mecanismos internos do sistema.

Foi discutida a possibilidade de utilizar extração automatizada de documentos para identificar informações como vigência, objeto e data de assinatura, reduzindo o preenchimento manual. Nesse contexto, mencionou-se o uso de rotinas de processamento de dados, inclusive com Python e Pandas, como alternativa técnica a ser avaliada durante a implementação.

Para objetos que envolvam anexos e formatos pouco padronizados, o sistema deverá suportar diferentes níveis de estruturação sem comprometer a usabilidade e a consistência mínima necessária para consolidação e análise.

# 6. Catálogo, Tesauro e governança das alterações

O catálogo do sistema deverá ser estruturado a partir do Tesauro, utilizado como fonte principal de referência para objetos, campos, anexos e classificações. As alterações realizadas nesse catálogo deverão ser registradas em log e submetidas a processo de aprovação antes de produzirem efeito em uma nova versão do sistema.

Após aprovação, a nova versão do Tesauro deverá substituir a versão anterior e atualizar o catálogo de forma controlada. Também foi indicada a necessidade de perfis distintos para alteração e revisão, garantindo rastreabilidade, responsabilização e governança sobre as mudanças.

Foi ressaltado, ainda, que o sistema deve ser capaz de receber tanto objetos já consolidados quanto objetos em processo de amadurecimento, sem perder o vínculo com a estrutura de governança definida para o catálogo.

# 7. Planejamento de implementação

Houve alinhamento para transição da fase de prototipação para a organização do backlog e das sprints de desenvolvimento. A prioridade sugerida é iniciar pelo núcleo mais crítico do sistema, correspondente à coleta, e evoluir posteriormente para telas de cadastro, ferramentas internas e demais funcionalidades de apoio.

A estratégia indicada é de entrega incremental em produção, com funcionalidades utilizáveis desde as primeiras sprints, evitando a dependência de uma entrega única do sistema completo. Antes das etapas de maior desenvolvimento, deverão ser organizados os elementos básicos do ambiente técnico, incluindo repositório, stack, docker, homologação e estrutura de desenvolvimento.

O cronograma discutido pressupõe a execução de várias sprints até o início do próximo ciclo de entregas, com expectativa de disponibilização de uma primeira versão funcional e posterior expansão do escopo.

# 8. Articulação com órgãos externos

Foram mencionadas interlocuções com órgãos como Corpo de Bombeiros, Procon e Polícia Militar, que demonstraram abertura para participação e fornecimento de informações. Identificou-se, contudo, que diversos órgãos já encaminham dados semelhantes para outras áreas em formatos distintos, gerando retrabalho e duplicidade de esforço.

A equipe avaliou a possibilidade de discutir mecanismos de unificação, reaproveitamento ou integração dessas informações, inclusive por meio de aproximação com a CEPLAN. Essa articulação deverá ocorrer de forma gradual, após maior amadurecimento do fluxo interno e melhor identificação de quem recebe cada dado, em qual formato e para qual finalidade.

Também foi considerada importante a validação do protótipo em contextos reais, contemplando órgãos com diferentes níveis de organização, a fim de identificar obstáculos práticos de adoção e ajustar o sistema às condições efetivas de uso.

# 9. Encaminhamentos preliminares

Definir no modelo de dados e na interface a distinção operacional entre objetos fixos e variáveis.

Revisar o mecanismo de acesso ao ciclo de coleta, buscando maior segurança sem elevar desnecessariamente a complexidade para o usuário.

Definir regras para validação e proteção das planilhas estruturadas, impedindo alterações que comprometam o padrão esperado.

Especificar o tratamento da opção de ausência de informação, diferenciando-a de ocorrências ou falhas de preenchimento.

Detalhar o conteúdo e o formato dos extratos de encerramento de ciclo e sua relação com o processo no SEI.

Projetar a estrutura de histórico e agregação para consultas por UG, ciclo, tipo de objeto e período.

Simplificar os modelos de planilha e avaliar quais dados podem ser obtidos por extração automatizada de documentos.

Definir o fluxo de governança das alterações do catálogo/Tesauro, incluindo perfis de alteração, revisão, aprovação e versionamento.

Converter as funcionalidades priorizadas do protótipo em backlog e organizar as primeiras sprints, iniciando pelo fluxo de coleta.

Estruturar repositório, stack, docker, homologação e demais requisitos do ambiente de desenvolvimento.

Planejar validação do protótipo com órgãos de diferentes perfis e níveis de organização.

Mapear oportunidades de reaproveitamento ou integração de dados já encaminhados a outras áreas, incluindo eventual articulação com a CEPLAN.

# 10. Pendências para definição

Critério definitivo de autenticação/validação do usuário no acesso à coleta.

Regras específicas de validação para cada tipo de objeto e formato de arquivo.

Campos mínimos obrigatórios do extrato final de cada ciclo.

Critérios técnicos para extração automática de informações de documentos.

Responsáveis e prazos de cada item do backlog inicial.

Forma de integração ou reaproveitamento de informações já enviadas pelos órgãos a outros setores.

# 11. Registro de responsáveis e prazos

| Encaminhamento | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelagem de objetos fixos e variáveis | A definir | A definir | Pendente |
| Segurança e validação de acesso | A definir | A definir | Pendente |
| Extratos e histórico agregado | A definir | A definir | Pendente |
| Simplificação das planilhas e automações | A definir | A definir | Pendente |
| Governança do Tesauro/catálogo | A definir | A definir | Pendente |
| Backlog e primeiras sprints | A definir | A definir | Pendente |
| Validação com órgãos externos | A definir | A definir | Pendente |

Observação: Esta minuta consolida os principais pontos discutidos e deverá ser ajustada com data, participantes, responsáveis, prazos e eventuais deliberações adicionais antes de sua validação final.