|  | AGILIZA TRANSPARÊNCIA |
| --- | --- |

DOCUMENTO PARA VALIDAÇÃO

Resposta à minuta e roadmap de versões

V1, V2, V3 e horizonte posterior

| Destinatários | Chefia da STC e Alessandra Aguiar |
| --- | --- |
| Finalidade | Responder à minuta, organizar o escopo e preparar a reunião de validação |
| Data | 24 de agosto de 2026 |
| Status | Proposta de planejamento — sem alteração de telas ou funcionalidades |
| Fonte | Minuta da reunião de 10 de agosto de 2026 |

Direção recomendada: Usar o código atual como linha de base da V1, validar possíveis mudanças antes de implementá-las, manter o dashboard operacional na V1, tratar o perfil Gabinete como decisão pendente e planejar o SIMONI para a V2 somente após sua reestruturação.

Este documento responde à minuta e organiza o planejamento. Ele não autoriza mudança de interface, funcionalidade, regra de negócio, API ou código.

# 1. Como ler esta resposta

A minuta recebida registra diretrizes relevantes para a continuidade do Agiliza Transparência. Ao mesmo tempo, reúne no mesmo texto decisões já refletidas no protótipo, questões que ainda precisam de validação, entregas de design e ideias dependentes de outros sistemas. Por isso, a resposta não transforma automaticamente todos os pontos em escopo da primeira versão.

O código atual e os requisitos vigentes representam a linha de base da V1.

A minuta é uma fonte de orientação e de perguntas para a reunião de validação.

Possíveis mudanças de tela ou funcionalidade permanecem propostas até aprovação explícita.

Itens futuros são preservados no roadmap para que não sejam perdidos nem antecipados.

Limite desta entrega: Foram produzidos somente a resposta, a classificação por versões, o roteiro da reunião e o briefing futuro do Claude Design. Nenhuma alteração foi feita no frontend, no backend, nas telas, nas funcionalidades ou nas specs técnicas.

# 2. Em que consiste a minuta

A minuta possui quatro grupos principais de conteúdo:

| Grupo | Conteúdo da minuta |
| --- | --- |
| Modelo e integrações | Integração futura com o SIMONI; relação com Tesauro e mapeamento; definição de objeto, metadado, tipo fixo e tipo variável. |
| Experiência e acesso | Revisão de mockups; perfis, permissões e distinção entre administração, Gabinete, ponto focal e respondente técnico. |
| Operação e controle | Fluxos distintos por perfil; flexibilidade com rastreabilidade; limites entre sistemas; ciclo de coleta e transições. |
| Gestão e execução | Dashboard executivo; entregas esperadas; ordem recomendada de trabalho; validação antes da implementação. |

A orientação central é válida: primeiro esclarecer modelo, papéis, fluxos e conteúdo das telas; depois validar; somente então implementar. A adaptação necessária é que o projeto já possui um frontend extenso. Portanto, a reunião deve começar pelo que existe, identificar ajustes e separar claramente o que ainda pertence à V1 do que deve ficar para versões posteriores.

# 3. Situação atual observada

Leitura objetiva: O frontend já representa grande parte da jornada do MVP, mas ainda usa sessões, dados e arquivos demonstrativos no cliente. O repositório de backend permanece documental, sem aplicação executável, banco, autenticação real, storage ou APIs implementadas.

## 3.1 Capacidades já representadas no frontend

objetos fixos e variáveis, catálogo importado e configuração de ciclos;

publicação do ciclo, link estável, lista manual de números SEI e prazos 5+5;

uma coleta por UG, contribuições por pessoa e adjunta, XLSX e anexos;

modo direto ou coordenado pelo ponto focal conforme toggle por UG;

painéis para Servidor STC, ponto focal e respondente;

validação, devolução, solicitações, não ocorrência, histórico e auditoria;

dashboard operacional para acompanhamento dos ciclos e das UGs.

## 3.2 Inventário de telas para a futura validação

| Área | Tela / rota | O que demonstra hoje |
| --- | --- | --- |
| Acesso | Login — /login | Entrada demonstrativa e seleção do perfil disponível. |
| Acesso | Acesso público — /acesso/[token] | Identificação do participante e vínculo com o ciclo. |
| STC | Painel — /stc/painel | Visão operacional e atalhos da gestão. |
| STC | Ciclos — /stc/ciclos | Lista, situação e filtros dos ciclos ativos. |
| STC | Novo ciclo — /stc/ciclos/novo | Seleção de objeto e configuração fixa ou variável. |
| STC | Detalhe — /stc/ciclos/[id] | Escopo, UGs, versões, SEI, prazo e movimentações. |
| STC | Nova versão — /stc/ciclos/[id]/nova-versao | Atualização global do ciclo preservando histórico. |
| STC | Validação — /stc/ciclos/[id]/validar | Seleção de UG, contribuição e decisão da STC. |
| STC | UGs — /stc/ugs | Administração de unidades, focais e vínculos demonstrativos. |
| STC | Registro — /stc/registro | Catálogo oficial, revisões e histórico auditável. |
| STC | Histórico — /stc/historico | Projeção dos ciclos concluídos e eventos. |
| Ponto focal | Painel — /focal/painel | Coletas da própria UG e prioridades. |
| Ponto focal | Coleta — /focal/coletas/[id] | Distribuição, contribuições, solicitações e histórico da UG. |
| Respondente | Painel — /respondente/painel | Atribuições recentes, urgentes e pendentes. |
| Respondente | Contribuição — /respondente/contribuicoes/[id] | Instruções, XLSX, anexos, revisão, envio e correção. |

As rotas de redirecionamento não precisam virar telas separadas no Claude Design. Os diferentes estados internos de criação, contribuição e validação devem ser tratados como variações das telas correspondentes.

# 4. Resposta executiva às diretrizes

| Assunto | Resposta proposta |
| --- | --- |
| Modelo de informação | Aceitar a necessidade de clareza entre objeto, metadado, tipo fixo e variável. Levar a terminologia e a organização das telas atuais para validação da V1. |
| Mockups e validação | Usar as telas existentes como ponto de partida. Quando houver mudança proposta, comparar estado atual e proposta V1 antes de qualquer implementação. |
| Perfis e permissões | Preservar os atores já representados. Elaborar a matriz para validação; manter o perfil Gabinete explicitamente a definir. |
| Fluxos por perfil | Validar os caminhos atuais de STC, focal e respondente, incluindo o modo direto e o modo com coordenação focal. |
| Rastreabilidade | Manter como requisito transversal da V1: ator, data, situação anterior/posterior, responsável e histórico. |
| Limites entre sistemas | Manter o Agiliza concentrado na operacionalização das coletas. Integrações devem consumir fontes externas sem duplicar responsabilidades. |
| Ciclo | Manter na V1 e validar a compreensão de criação, publicação, SEI, andamento, correção, validação e encerramento. |
| Dashboard | Manter na V1 como painel operacional essencial, sem ranking ou pontuação de engajamento. |
| SIMONI | Planejar para a V2, condicionado à reestruturação, mapeamento e contrato de integração estarem disponíveis. |

# 5. Roadmap de versões

| Horizonte | Conteúdo planejado |
| --- | --- |
| V1 — MVP em prática | Manter todo o escopo já representado no código. Validar telas e possíveis ajustes; consolidar matriz de permissões e fluxos; manter dashboard operacional; planejar conclusão de backend, persistência, autenticação, arquivos, integração frontend/backend, piloto e homologação. |
| V2 | Integrar com o novo SIMONI, somente após definir mapeamento, identificação e versionamento dos objetos, origem dos dados, interface de integração e responsabilidades entre os sistemas. Incorporar ajustes priorizados depois do piloto. |
| V3 | Avaliar disponibilização espontânea de informações, automações operacionais, integrações adicionais e análises gerenciais ampliadas, com base no uso real da V1 e da V2. |
| Posterior | Ranking, fórmula e publicidade, IA, análises preditivas e funcionalidades sem regra, fonte de dados, governança ou responsável aprovados. |
| A definir | Existência e função do perfil Gabinete; permissões correspondentes; objeto, UGs e adjuntas do piloto; e demais questões institucionais ainda abertas. |

## 5.1 O que a V1 deve demonstrar

uma jornada ponta a ponta compreensível para STC, ponto focal e respondente;

objetos fixos e variáveis configurados sem ambiguidade;

ciclo, coleta, contribuição, correção, validação e encerramento claramente diferenciados;

responsabilidade e permissão visíveis em cada etapa;

rastreabilidade suficiente para reconstruir decisões e encaminhamentos;

dashboard operacional capaz de indicar onde a gestão precisa agir;

condições técnicas para executar um piloto com dados persistidos e acessos reais.

## 5.2 Dashboard operacional essencial da V1

ciclos em andamento e concluídos;

ciclos com e sem número SEI;

UGs completas, pendentes, em correção e prontas para validação;

respostas enviadas, não enviadas e aguardando decisão;

prazos próximos do vencimento e coletas atrasadas;

solicitações e correções pendentes;

principais ações que exigem atenção da STC.

Fora do dashboard da V1: Ranking de UGs, pontuação de engajamento, publicidade, séries analíticas sofisticadas ou indicadores sem fonte e regra aprovadas.

# 6. Rastreabilidade da minuta por seção

| Seção | Tratamento na resposta | Classificação |
| --- | --- | --- |
| 1. Objetivo | Aceito como contexto e finalidade desta resposta. | Transversal |
| 2. SIMONI | Integração planejada após reestruturação e mapeamento. | V2 — condicionada |
| 3. Objetos e metadados | Validar terminologia e organização das telas atuais. | V1 |
| 4. Revisão dos mockups | Partir das telas existentes; comparar atual e proposta quando houver mudança. | V1 — planejamento |
| 5. Perfis e permissões | Formalizar matriz dos atores atuais; Gabinete permanece pendente. | V1 / a definir |
| 6. Gabinete, focal e respondente | Focal e respondente na V1; Gabinete vai à reunião sem presunção. | V1 / a definir |
| 7. Fluxos distintos | Validar os fluxos já representados por perfil e toggle. | V1 |

| Seção | Tratamento na resposta | Classificação |
| --- | --- | --- |
| 8. Flexibilidade operacional | Preservar flexibilidade com autoria, data, estados e encaminhamento auditáveis. | V1; exceções abertas |
| 9. Limites dos sistemas | Agiliza opera coletas; fontes externas entram por integração quando aprovadas. | Transversal |
| 10. Ciclo de coleta | Manter como núcleo operacional e validar seus marcos e transições. | V1 |
| 11. Dashboard | Entregar acompanhamento operacional essencial; sem ranking. | V1 |
| 12. Entregas esperadas | Converter em roteiro de validação, matriz, inventário e roadmap. | Planejamento |
| 13. Ordem de execução | Adaptar à existência do frontend: mostrar, avaliar lacunas, validar e só depois implementar. | Método |
| 14. Continuidade | Adotar validação prévia para toda dúvida que mude modelo, papel, fluxo ou responsabilidade. | Governança |

# 7. Roteiro proposto para a reunião

| Etapa | Bloco | Objetivo | Tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contextualizar a minuta | Explicar objetivo, natureza de proposta e limites da reunião. | 5 min |
| 2 | Mostrar o que existe | Apresentar as telas atuais por jornada, sem tratá-las como definitivas. | 15 min |
| 3 | Avaliar mudanças da V1 | Comparar tela atual e proposta quando houver ajuste de conteúdo, ação ou fluxo. | 25 min |
| 4 | Validar o dashboard | Confirmar indicadores operacionais essenciais e excluir ranking. | 15 min |
| 5 | Fechar decisões abertas | Gabinete, matriz de permissões, piloto e pontos que bloqueiam a V1. | 10 min |
| 6 | Explicar o que falta | Distinguir protótipo visual de produto utilizável: backend, dados, acesso, arquivos e homologação. | 10 min |
| 7 | Apresentar o roadmap | V2 com SIMONI condicionado; V3 e posterior sem telas nesta etapa. | 5 min |
| 8 | Registrar encaminhamentos | Decisões, responsáveis, prazos e artefatos que deverão ser atualizados. | 5 min |

## 7.1 Perguntas de validação por tela

A finalidade da tela é compreendida sem explicação adicional?

A hierarquia das informações corresponde à ordem real de trabalho?

Os campos exibidos são necessários, compreensíveis e pertencem ao Agiliza?

As ações disponíveis correspondem ao papel e ao momento do ciclo?

Está claro quem recebe, acompanha, encaminha, responde e valida?

O resultado de cada ação e a próxima etapa ficam evidentes?

A tela atual pode ser aprovada ou precisa de uma proposta V1 comparativa?

## 7.2 Decisões que a reunião deve produzir

| Tema | Pergunta | Saída esperada |
| --- | --- | --- |
| Perfil Gabinete | Existe? Qual finalidade, escopo e permissões? | A definir |
| Dashboard V1 | Quais indicadores essenciais serão aprovados? | Validar lista proposta |
| Mudanças nas telas | Quais telas ficam como estão e quais exigem proposta comparativa? | Registrar por tela |
| Piloto | Qual objeto, UGs e adjuntas participarão? | A definir |
| SIMONI V2 | Quais insumos precisam existir antes de iniciar a integração? | Confirmar dependências |

# 8. Briefing para uso futuro do Claude Design

O Claude Design será utilizado somente em uma etapa posterior. A finalidade será reproduzir e organizar as telas da V1 para validação, sem modificar o repositório e sem transformar propostas visuais em funcionalidades aprovadas.

## 8.1 Fontes e ordem de autoridade visual

- captura da tela executada no estado e viewport definidos;

- estilos, identidade e componentes do frontend;

- rota e feature correspondentes;

- este documento para limites de escopo e classificação por versão.

## 8.2 Arquivos a fornecer

frontend/src/styles.css e frontend/public/brand/;

frontend/src/components/ui/ e frontend/src/components/shell/;

frontend/src/features/auth/LoginScreen.tsx;

frontend/src/features/institutional-collections/, excluindo testes;

frontend/src/app/, selecionando pages e layouts da V1;

frontend/src/application/navigation.ts e labels.ts;

capturas das telas atuais nos estados necessários.

## 8.3 Regras do trabalho no Claude Design

reproduzir primeiro a tela atual com fidelidade de conteúdo, composição e identidade;

quando houver mudança em estudo, duplicar em 'Tela atual' e 'Proposta V1';

permitir revisão de qualquer tela atual, sem presumir que já foi aprovada;

não inventar textos, campos, papéis, ações, estados, indicadores ou integrações;

não criar telas de V2, V3 ou posterior;

não alterar o código nem gerar implementação;

marcar dúvidas como comentários para decisão da equipe.

## 8.4 Prompt inicial sugerido

Você está preparando material de validação da V1 do Agiliza Transparência. Leia somente os arquivos selecionados do frontend e use as capturas fornecidas como autoridade visual. Não altere o repositório, não escreva código e não redesenhe livremente o produto. Primeiro, reproduza fielmente cada tela existente, preservando textos, componentes, hierarquia, estados visíveis, cores e espaçamento. Organize as telas por Servidor STC, ponto focal e respondente. Quando a equipe indicar uma possível mudança da V1, duplique a tela e apresente lado a lado: 'Tela atual' e 'Proposta V1'. Não trate nenhuma proposta como aprovada. Qualquer tela atual pode ser revisada. Não crie telas ou funcionalidades de V2, V3 ou posterior. Não invente o perfil Gabinete, integração SIMONI, ranking, indicadores, permissões, campos ou fluxos. Registre dúvidas como comentários para decisão na reunião. O resultado deve permitir à chefia aprovar a tela atual, solicitar uma proposta V1, adiar a decisão ou registrar uma pendência.

Referências oficiais: Claude Design e integração GitHub do Claude.

# 9. Próximos passos

- Encaminhar esta resposta e a minuta para leitura prévia da chefia e de Alessandra.

- Preparar a demonstração do frontend atual, sem alteração de código.

- Realizar a reunião seguindo a sequência proposta e registrar cada decisão.

- Somente depois da reunião, atualizar o roadmap e as fontes canônicas afetadas.

- Autorizar separadamente qualquer trabalho de interface, funcionalidade, backend ou integração.

Encaminhamento final: A resposta recomendada à minuta é concordar com a necessidade de clareza e validação, preservar o que já foi desenvolvido, decidir ajustes da V1 antes de implementá-los e impedir que SIMONI, ranking ou papéis ainda indefinidos ampliem prematuramente o primeiro MVP.

# Anexo A — Registro de decisões da reunião

Preencher somente durante ou após a reunião. A ausência de decisão deve permanecer explícita, sem solução presumida.

| Tema | Decisão | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil Gabinete |  |  |  |
| Dashboard V1 |  |  |  |
| Mudanças de telas |  |  |  |
| Objeto e UGs do piloto |  |  |  |
| Condições para SIMONI V2 |  |  |  |
| Outras decisões |  |  |  |

Fonte principal: Minuta de Reunião e Diretrizes de Desenvolvimento — Agiliza Transparência, reunião de 10 de agosto de 2026. Esta resposta também considera, apenas para descrever o estado atual, o código e a memória técnica existentes em 24 de agosto de 2026.